满珍纪念书院
毕业生链接平台项目进度汇总

MCMC Alumni Network

项目已完成论坛上线、基础栏目配置、账号权限调整和首批内容发布。当前重点已经从搭建平台转向吸引毕业生与在校生参与。

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 平台地址 | https://mcmc-alumni.discourse.group/ |
| 平台形式 | Discourse 论坛社区 |
| 当前部署 | Discourse 免费托管 |
| 核心用户 | 满珍纪念书院毕业生与在校生 |
| 发帖机制 | 已登录用户可直接发帖，无需管理员审批 |
| 当前阶段 | 基础建设完成，进入用户引入和运营测试阶段 |

同步目的

请组员快速了解现有进度，并提前思考文件末尾列出的五个问题。

# 1  已完成工作

创建并上线 MCMC Alumni Network，使用简洁网址 mcmc-alumni.discourse.group。

建立公告、自我介绍、学生与毕业生问答、职业与实习、升学、资源、活动和反馈等栏目。

取消登录用户发帖前的管理员审批，并关闭首次发帖的快速输入阈值限制。

设置核心账号权限：Sueleven 为管理员、版主及信任等级 4；ssuuee、Olivia617 和 HenryHe 为信任等级 4。

发布欢迎帖、自我介绍帖、经验问答帖和纪念 Kit Thompson 教授的文章，并完成重要内容置顶。

形成首批用户基础。最近一次后台核对中可见约 11 个非系统账户。

# 2  栏目与账号概况

| 栏目组 | 用途 |
| --- | --- |
| Announcements / Introductions | 公告和新成员介绍 |
| Student-Alumni Q&A | 在校生与毕业生经验问答 |
| Careers / Further Study | 职业、实习和升学交流 |
| Opportunities / Events | 资源、机会和活动信息 |
| General / Site Feedback / Staff | 公共讨论、网站反馈和内部管理 |

| 账号 | 当前权限 |
| --- | --- |
| Sueleven | 管理员、版主、信任等级 4 |
| ssuuee | 信任等级 4 |
| Olivia617 | 信任等级 4 |
| HenryHe | 信任等级 4；不是管理员或版主 |

# 3  当前运行情况

网站可以正常注册、登录、浏览、发帖和回复。

首批内容已经发布，但主题和回复数量仍然较少，社区处于启动期。

试用时出现过卡顿感，付费托管或本地服务器仍停留在讨论阶段。

毕业生触达、在校生引导和持续宣传尚未形成固定安排。

# 4  当前需要思考的问题

| 问题 | 需要思考的内容 |
| --- | --- |
| 1 用户吸引和持续使用 | 怎样让毕业生和在校生愿意进入平台、理解平台价值，并持续提问、回复和分享？ |
| 2 内容与互动 | 早期内容和回复较少时，如何避免平台给新成员留下“没有人在用”的印象？ |
| 3 使用体验与托管 | 当前卡顿和免费托管限制会在多大程度上影响使用，未来是否需要调整部署方式？ |
| 4 权限与管理 | 管理员、版主和信任等级 4 的职责是否清楚，隐私、内容审核和账号安全由谁负责？ |
| 5 长期维护 | 项目组如何分配日常运营、毕业生联络、技术维护和后续人员交接责任？ |

请组员在短会前重点思考以上问题，并补充遗漏的信息。